Sistema de Gerenciamento de Consultas Médicas

- Diagrama

Models

- User

  - Name

  - Email

  - Password

  - Telefone

  - Tipo usuário (medico, paciente)

- Consulta

  - Nome

  - CRM

  - Especialidade

  - Data da consulta

  - Horário

  - Status (agendado, cancelado, concluído, pendente)

  - Disponível (Sim/Não)

- Agendamento

  - Consulta_id

  - User_id

  - Data_agendamento

Controllers

- UserController

  - CRUD para usuários (criação, leitura, atualização e exclusão)

  - Autenticação e autorização

  - Gerenciamento de perfis de usuário

  - Recuperação de senha

- ConsultaController

  - Agendamento de consultas

  - Edição de consultas agendadas

  - Cancelamento de consultas

  - Visualização de consultas por status (agendadas, canceladas, concluídas, pendentes)

  - Filtro de consultas por data, médico e especialidade

- AgendamentoController

  - Funções:

    - Armazenar Agendamento:

      - Cria um novo agendamento associando uma consulta a um usuário.

      - Recebe dados de consulta_id, user_id e data_agendamento.

      - Valida e salva o agendamento no banco de dados.

      - Redireciona o usuário com uma mensagem de sucesso após o agendamento.

    - Visualizar Agendamentos:

      - Permite que o usuário visualize seus agendamentos.

      - Filtra os agendamentos por status, data, e especialidade.

      - Exibe agendamentos em uma lista com detalhes como médico, especialidade, data, e horário.

    - Cancelar Agendamento:

      - Permite que um agendamento seja cancelado.

      - Recebe o id do agendamento a ser cancelado.

      - Atualiza o status do agendamento para 'cancelado'.

      - Redireciona o usuário com uma mensagem de sucesso após o cancelamento.

2. Escopo

1. Específicos:

- Automatizar o processo de agendamento de consultas médicas: Permitir que pacientes e médicos possam agendar, editar e cancelar consultas de maneira fácil e eficiente.

- Implementar autenticação e autorização de usuários: Assegurar que apenas usuários autorizados possam acessar as funcionalidades do sistema, diferenciando médicos, pacientes e administradores.

- Gerenciar o status das consultas: Possibilitar a atualização e visualização do status das consultas (agendadas, canceladas, concluídas, pendentes) de forma clara e organizada.

- Disponibilidade de Consultas: Permitir a visualização e agendamento de consultas apenas se estiverem marcadas como disponíveis.

2. Mensuráveis:

- Reduzir o tempo médio de agendamento de consultas: Diminuir o tempo médio de agendamento de uma consulta em 50% em comparação com o método manual, medido em até 3 meses após a implantação.

- Atingir 95% de precisão no gerenciamento de status das consultas: Garantir que 95% das consultas agendadas sejam corretamente atualizadas para canceladas, concluídas ou pendentes no sistema.

- Implementar o sistema com 100% de cobertura de CRUD: Garantir que todas as funcionalidades de criação, leitura, atualização e exclusão de usuários e consultas estejam implementadas e testadas.

3. Atingíveis:

- Desenvolver o sistema em 4 meses: Com uma equipe dedicada de desenvolvimento, alcançar o objetivo de implementar todas as funcionalidades principais dentro de um prazo de 4 meses.

- Realizar testes de usabilidade com 10 usuários: Conduzir testes com 10 usuários (pacientes e médicos) para validar a interface do sistema e fazer ajustes necessários dentro do prazo de desenvolvimento.

- Atingir uma taxa de sucesso de login de 98%: Garantir que pelo menos 98% dos usuários consigam fazer login sem problemas após o sistema ser implementado.

4. Relevantes:

- Melhorar a eficiência do atendimento médico: Facilitar o agendamento e gerenciamento de consultas para melhorar a experiência de pacientes e médicos, reduzindo a carga administrativa e os erros de agendamento.

- Garantir a segurança dos dados dos pacientes: Implementar mecanismos de autenticação e autorização robustos para proteger as informações sensíveis dos pacientes.

- Aumentar a satisfação dos usuários: Melhorar a experiência do usuário para aumentar a taxa de satisfação em pelo menos 20%, medida por meio de pesquisas pós-implementação.

5. Temporais:

- Fase de desenvolvimento: 4 meses

  - Primeiro mês: Design do banco de dados e implementação do CRUD de usuários.

  - Segundo mês: Desenvolvimento do CRUD de consultas e lógica de autenticação/autorização.

  - Terceiro mês: Implementação de funcionalidades de agendamento, cancelamento e gerenciamento de status de consultas.

  - Quarto mês: Testes de usabilidade, ajustes finais e preparação para o lançamento.

- Lançamento da primeira versão: 1 mês após a conclusão da fase de desenvolvimento.

- Revisão e melhorias contínuas: 6 meses após o lançamento da primeira versão.

3. Cronograma de Desenvolvimento (4 meses)

Mês 1: Planejamento e Design

- Semana 1:

  - Reunião de kickoff para definição de requisitos detalhados.

  - Criação do diagrama de entidade-relacionamento (ER) do banco de dados.

  - Definição das tecnologias a serem utilizadas (frameworks, linguagens, banco de dados).

- Semana 2:

  - Design das interfaces de usuário (UI/UX).

  - Início do desenvolvimento do backend, com foco na estruturação do projeto e criação do modelo User.

  - Implementação do CRUD básico para o modelo User.

- Semana 3:

  - Continuação do desenvolvimento do CRUD de usuários.

  - Implementação das funcionalidades de autenticação e autorização de usuários.

  - Testes iniciais das funcionalidades de autenticação e CRUD de usuários.

- Semana 4:

  - Finalização do CRUD de usuários.

  - Início do design e modelagem do banco de dados para o módulo de consultas.

  - Revisão e ajustes com base no feedback dos testes iniciais.

Mês 2: Desenvolvimento do Módulo de Consultas

- Semana 5:

  - Implementação do modelo Consulta.

  - Criação do CRUD de consultas (agendamento, edição, cancelamento).

  - Desenvolvimento do relacionamento entre User e Consulta (médico, paciente).

- Semana 6:

  - Implementação das funcionalidades de filtragem e busca de consultas por data, médico e especialidade.

  - Testes unitários das funcionalidades do módulo de consultas.

  - Implementação de validações para evitar conflitos de agendamento.

- Semana 7:

  - Continuação dos testes e correções de bugs.

  - Desenvolvimento das funcionalidades de gerenciamento de status das consultas (agendado, cancelado, concluído, pendente).

  - Início do desenvolvimento da interface de usuário para o módulo de consultas.

- Semana 8:

  - Integração do frontend com o backend para o módulo de consultas.

  - Testes de integração do módulo de consultas com o sistema de usuários.

  - Revisão e ajustes baseados no feedback dos testes.

Mês 3: Funcionalidades Adicionais e Integração

- Semana 9:

  - Implementação do modelo Médico e seu respectivo CRUD.

  - Implementação do modelo Paciente e seu respectivo CRUD.

  - Desenvolvimento da interface de usuário para médicos e pacientes.

- Semana 10:

  - Integração dos modelos Médico e Paciente com o módulo de consultas.

  - Implementação das funcionalidades de notificações (e-mail/SMS).

  - Testes unitários e de integração para as novas funcionalidades.

- Semana 11:

  - Implementação do modelo de receita médica e sua integração com o módulo de consultas.

  - Finalização das funcionalidades de feedback dos pacientes sobre as consultas.

  - Testes e correções de bugs.

- Semana 12:

  - Implementação de relatórios de consultas e estatísticas.

  - Revisão final do código e ajustes de UI/UX.

  - Preparação do sistema para o lançamento (deploy, documentação).

Mês 4: Testes Finais e Lançamento

- Semana 13:

  - Testes finais com 10 usuários (pacientes e médicos) para validar usabilidade e funcionalidade.

  - Correção de bugs identificados durante os testes.

  - Otimização do desempenho do sistema.

- Semana 14:

  - Implementação de ajustes baseados no feedback dos testes de usabilidade.

  - Revisão da documentação do sistema e preparação do material de treinamento.

  - Configuração final do ambiente de produção.

- Semana 15:

  - Lançamento da versão 1.0 do sistema.

  - Monitoramento inicial e suporte pós-lançamento para resolver problemas críticos.

  - Coleta de feedback dos usuários iniciais.

- Semana 16:

  - Revisão das métricas de desempenho e satisfação dos usuários.

  - Planejamento de melhorias e atualizações com base no feedback e nas métricas coletadas.

  - Documentação final do projeto.

Fase Pós-Lançamento (1 mês após o lançamento)

- Mês 5:

  - Coleta contínua de feedback e ajustes do sistema.

  - Implementação de melhorias incrementais com base nas necessidades dos usuários.

  - Planejamento para a próxima versão com novas funcionalidades.